MAPA DE RISCOS

PROCESSO 23060.000676/2020-46

Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projeto executivo “as built” de cabeamento estruturado para atendimento das necessidades de tecnologia e comunicação de dados dos campi do Instituto Federal de Sergipe.

INTRODUÇÃO

FASE DE ANÁLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ISE

| RISCO 01: PLANEJAMENTO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES |
| --- |
| PROBABILIDADE: | ☐MuitoBaixa☒Baixa ☐Média☐Alta☐MuitoAlta |
| IMPACTO: | ☐Insignificante☐Pequeno☒Moderado ☐Grande ☐ Catastrófico |
| Id | DANOS POTENCIAIS |
| 1. | CAUSA: QUANTIDADE EM m² INSUFICIENTE; DETALHAMENTO SOLICITADO NÃO CONTEMPLA A TOTALIDADE DE PEÇAS TÉCNICAS; |
| 1. | CONSEQUÊNCIA: PROJETO “AS BUILT” NÃO COMPLETAMENTE DETALHADO; |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Considerar um percentual de folga nos quantitativos. | Solicitante; Equipe de planejamento. |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Acompanhamento da execução do contrato | Equipe de fiscalização |

FASE DE ANÁLISE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ISE

| RISCO 01: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |
| --- |
| PROBABILIDADE: | ☐Muito Baixa ☒Baixa ☐ Média ☐Alta ☐Muito Alta |
| IMPACTO: | ☐Insignificante ☐Pequeno ☒ Moderado ☐Grande ☐Catastrófico |
| Id | DANOS POTENCIAIS |
| 1. | CAUSA: Mercado não dispõe de condições técnicas para atendimento da necessidade de contratação; Preço estimado inferior ao que o mercado se dispõe a pagar |
| 1. | CONSEQUÊNCIA: Frustração do Procedimento Licitatório; Necessidade de maior prazo para efetiva contratação. |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Estudos preliminaries. | Equipe de planejamento. |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Reanálise dos estudos preliminares e termo de referência. | Equipe de planejamento. |
| 2. | Repetição da licitação. | Pregoeiro. |

| RISCO 02: PROPOSTA DE PREÇO INEXEQUÍVEL |
| --- |
| PROBABILIDADE: | ☐Muito Baixa ☐Baixa ☒ Média ☐Alta ☐Muito Alta |
| IMPACTO: | ☐Insignificante ☐Pequeno ☐ Moderado ☒Grande ☐Catastrófico |
| Id | DANOS POTENCIAIS |
| 1. | CAUSA: Dificuldade em estabelecer parâmetro de exeqüibilidade da proposta; Empresas irresponsáveis que dão lance sem observar todas as suas obrigações previstas no Contrato, Edital e Termo de Referência. |
| 1. | CONSEQUÊNCIA: Frustração de todo o procedimento de contratação; Contrato insatisfatoriamente executado. Necessidade de Procedimento de Sanção Administrativa Rescisão contratual |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Utilização de preços unitários baseados em tabelas governamentais durante a fase de licitação. | Equipe de planejamento; Equipe de licitação. |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 2. | Procedimento de sanção administrativa em caso de descumprimento parcial ou total do contrato. | Gestor do contrato. |

FASE DE ANÁLISE GESTÃO DO CONTRATO

ISE

| RISCO 01: DEMORA PARA ATENDIMENTO EM SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |
| --- |
| PROBABILIDADE: | ☐Muito Baixa ☐Baixa ☒Média ☐ Alta ☐Muito Alta |
| IMPACTO: | ☐Insignificante ☐Pequeno ☐Moderado ☐Grande ☒Catastrófico |
| Id | DANOS POTENCIAIS |
| 1. | CAUSA: FALTA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS CONTRATUAIS; |
| 1. | CONSEQUÊNCIA: ATRASO NA CONCLUSÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS; |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Exigência de acervo técnico compatível com o serviço a ser contratado. | Equipe de planejamento; Equipe de licitação. |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Procedimento de sanção administrativa em caso de descumprimento parcial ou total do contrato. | Gestor do contrato. |

| RISCO 03: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE A TOTALIDADE DA NECESSIDADE |
| --- |
| PROBABILIDADE: | ☐ Muito Baixa ☒Baixa ☐Média ☐Alta ☐Muito Alta |
| IMPACTO: | ☐Insignificante ☐Pequeno ☒Moderado ☐Grande ☐ Catastrófico |
| Id | DANOS POTENCIAIS |
| 1. | CAUSA:INEXPERIÊNCIA NA GESTÃO E CONTRATAÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇO. |
| 1. | CONSEQUÊNCIA : EXISTÊNCIA DE FATORES NÃO PREVISTOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO. |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1. | - Avaliação do contrato anterior; - Análise de contratos congêneres de outras instituições para o planejamento; | Equipe de planejamento |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1. | Possibilidade de acréscimo quantitativo / qualitativo ao contrato; | Equipe de planejamento; Equipe de licitação. |
| 2. | Iniciação de novo procedimento de contratação | Equipe de licitação. |

| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
| --- |
| INTEGRANTE REQUISITANTE | INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |
| INTEGRANTE REQUISITANTE | INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |

# Instruções de Preenchimento

1. O MAPA DE RISCOS materializa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e as ações para controle, prevenção e mitigação, sendo avaliados considerando a probabilidade e o impacto bem como o efeito dos controles existentes a partir da adoção dos parâmetros abaixo, (conforme Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS):

1.1ANÁLISE QUALITATIVA DA PROBABILIDADE

1.1.1 A escalaMUITO BAIXA, descreve um evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão, sendo de peso 1 e escala observada/esperada < 10%.

1.1.2A escalaBAIXA, descreve evento casual, inesperado. Muitoemborararo,háhistórico de ocorrênciaconhecidopor parte de gestores e operadores do processo,sendo de peso 2 e escala observada/esperada>= 10% < 20%.

1.1.3 A escalaMÉDIA, descreve um evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 3, e escala observada/esperada>= 20% < 50%.

1.1.4 A escalaALTA, descreve um evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 50% <90%.

1.1.5 A escala MUITO ALTA, descreve um evento que se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa, e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 90%.

1.2ANÁLISE QUALITATIVA DO IMPACTO

1.2.1 O nívelINSIGNIFICANTEdescreve um eventocujoimpactopodeserabsorvidopormeio de atividadesnormais; com poucoounenhumimpacto; impactoapenasinterno;   com poucoounenhumimpactonasmetas; oucuja meta seriaalcançada no funcionamento normal da atividade,sendo de peso 1 e frequênciaesperada<1%.

1.2.2 O nívelPEQUENO, descreve um eventocujasconsequênciaspodeserabsorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto; determinaações de caráterorientativo; tende a limitar-se àspartesenvolvidas; prejudica o alcancedas metas do processo; ouexigiria a intervenção do Coordenador, sendo de peso 2 e frequênciaesperada> = 1% <3%.

1.2.3 O nívelMODERADO, descreve um eventosignificativo que podesergerenciadoemcircunstânciasnormais; determinaações de carátercorretivo; podechegar à mídia, provocando a exposiçãopor um curtoperíodo; prejudica o alcance dos objetivosestratégicos da unidade; ouexigiria a intervenção do Pró-reitor, Diretor-geral e/ousistêmico, sendo de peso 3 e frequênciaesperada> = 3% < 10%.

1.2.4 O nívelGRANDE, descreve um eventocrítico, mas que com a devidagestãopodesersuportado; determinaações de caráterpecuniário (multas); com destaquenamídiaestadual, provocandoexposiçãosignificativa; prejudica o alcance da missão da unidade; ouexigiria a intervenção do ChefeouGerenteimediato, sendo de peso 4 e frequênciaesperada> = 10% < 25%.

1.2.5 O nível CATASTRÓFICO, descreve um evento com potencial para levar o negócio ao colapso; determina interrupção das atividades; tem destaque na mídia podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão; prejudica o alcance da estratégia e da missão do IFS; ou exigiria a intervenção do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sendo de peso 5 e frequência esperada > = 25%.

2.Os danos potenciais são representados pelas possíveis causas e consequências do evento, cujos elementos podem ser identificados seguindo a sintaxe: Devido a <CAUSA ou FATOR DE RISCO = Fonte + Vulnerabilidade>, poderáacontecer<EVENTO>, o que poderálevar a <CONSEQUÊNCIA>impactando no/na<DIMENSÃO DE OBJETIVO>

3. AÇÃO PREVENTIVA são as aquelas a serem promovidas para evitar a ocorrência do evento de risco potencial.

4. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA são aquelas que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento de risco identificado.

5. RESPONSÁVEL é aquele a quem compete a execução da ação relacionada; pode ser a equipe de contratação, um dos seus integrantes (requisitante, técnico ou administrativo) seu setor, área ou unidade de origem, conforme o caso.

6. O Mapa de Riscosdeve ser atualizadoe juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e   IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização (Art. 26, § 1º, IN nº 05/2017/MP).